YBUDDY

Cahier de Recettes

Compétences C2.2.2 & C2.2.3 — BLOC 2 RNCP

Tests fonctionnels manuels — Juillet 2026

Rawan Atoui — M2 Expert en Développement Logiciel

# 1. Périmètre de test

Ce cahier de recettes couvre les 19 scénarios fonctionnels définis pour la plateforme Ybuddy. Il est exécuté avant chaque livraison et les résultats alimentent le plan de correction des bogues (C2.3.2).

| Module | Nb scénarios | PASS | FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification | 5 | 4 | 1 |
| Coach | 5 | 5 | 0 |
| Client | 4 | 4 | 0 |
| Admin | 2 | 2 | 0 |
| Sécurité | 3 | 3 | 0 |
| Performance | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 20 | 19 | 1 |

⚠ Anomalie détectée — CR-AUTH-05 (Token JWT expiré) : absence d'intercepteur de redirection automatique. Répertorié sous BUG-07 dans le plan de correction (C2.3.2).

# 2. Scénarios de test

| ID | Titre | Pré-conditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-AUTH-01 | Connexion avec identifiants valides | Compte coach@test.com / Test1234! existant | 1. GET /login 2. Saisir email + mdp 3. Cliquer "Se connecter" | Redirection vers /dashboard, token JWT stocké | Redirection vers /dashboard, token JWT présent dans localStorage | PASS |
| CR-AUTH-02 | Connexion avec mauvais mot de passe | Compte coach@test.com existant | 1. GET /login 2. Saisir email correct + mauvais mdp 3. Cliquer "Se connecter" | Message "Identifiants incorrects", rester sur /login | Message d'erreur affiché, utilisateur reste sur /login | PASS |
| CR-AUTH-03 | Inscription nouveau coach | Email non existant en base | 1. GET /register 2. Sélectionner rôle "Coach" 3. Renseigner nom, email, mdp, slug 4. Valider | Compte créé, redirection vers /dashboard | Compte créé, redirection vers tableau de bord coach | PASS |
| CR-AUTH-04 | Accès route protégée sans token | Utilisateur non connecté | 1. Naviguer directement vers /dashboard sans être connecté | Redirection vers /login | Redirection vers /login (PrivateRoute actif) | PASS |
| CR-AUTH-05 | Token JWT expiré — redirection automatique | Utilisateur connecté, token JWT expiré manuellement (TTL passé) | 1. Connecter l'utilisateur 2. Simuler expiration en supprimant le token et le remplaçant par un token expiré 3. Naviguer vers /dashboard 4. Cliquer une action nécessitant l'API (ex: charger ses programmes) | Intercepteur Axios détecte le 401, déconnecte l'utilisateur et redirige vers /login avec message "Session expirée" | La page reste affichée, l'appel API échoue silencieusement (erreur réseau générique dans la console), pas de redirection automatique vers /login | FAIL |
| CR-COACH-01 | Voir la liste de ses clients | Coach connecté avec au moins un client | 1. Se connecter en tant que coach 2. Accéder au tableau de bord | Liste des clients affichée avec nom et statut | Liste des clients chargée correctement depuis l'API | PASS |
| CR-COACH-02 | Créer un programme pour un client | Coach connecté, client disponible | 1. Cliquer "New Program" sur la fiche client 2. Renseigner durée et nombre de jours 3. Valider | Programme créé, redirection vers Programme Builder | Programme créé avec les bons jours, redirection vers /program-builder/:id | PASS |
| CR-COACH-03 | Ajouter un exercice à un jour de programme | Programme ouvert dans le builder, exercices disponibles en DB | 1. Sélectionner un groupe musculaire dans le catalogue 2. Cliquer "+" sur un exercice 3. Observer la colonne du jour sélectionné | Exercice ajouté avec 3 séries × 10 répétitions dans la colonne du jour | Exercice ajouté instantanément dans la colonne du jour, persisté en base via POST /api/programs/day/:id/exercises | PASS |
| CR-COACH-04 | Envoyer le programme au client | Programme construit avec au moins un exercice | 1. Cliquer "Send to Client" dans le builder 2. Confirmer l'envoi | Programme marqué comme envoyé, visible dans le dashboard client | Statut "sent: true" en base, programme visible côté client | PASS |
| CR-COACH-05 | Définir un jour de repos | Programme ouvert dans le builder | 1. Cliquer le bouton "Rest" sur un jour de programme | Jour bascule en type REST, la section exercices est désactivée | Jour passe en REST, couleur et label mis à jour | PASS |
| CR-CLIENT-01 | Inscription nouveau client | Email non existant en base | 1. GET /register 2. Sélectionner rôle "Client" 3. Renseigner nom, email, mdp 4. Valider | Compte créé, redirection vers /dashboard client | Compte client créé, tableau de bord client accessible | PASS |
| CR-CLIENT-02 | Consulter son programme | Client connecté, programme envoyé par le coach | 1. Accéder au tableau de bord client 2. Cliquer sur le programme | Programme affiché avec tous les jours et exercices | Programme complet chargé avec jours, exercices, séries et répétitions | PASS |
| CR-CLIENT-03 | Voir la vidéo d'un exercice | Client connecté, programme contenant des exercices avec vidéo | 1. Ouvrir son programme 2. Cliquer sur le nom ou l'image d'un exercice | Modal s'ouvre avec la vidéo en autoplay et les instructions | Modal ExerciseModal affiché avec vidéo MP4 autoplay, instructions en liste numérotée | PASS |
| CR-CLIENT-04 | Envoyer une demande de coaching | Client connecté, URL publique d'un coach disponible | 1. Naviguer vers /apply/[slug-du-coach] 2. Soumettre le formulaire de demande | Demande enregistrée, message de confirmation affiché | Demande envoyée via POST /api/coaching-requests, confirmation affichée | PASS |
| CR-ADMIN-01 | Connexion administrateur | Compte superadmin@ybuddy.com existant avec rôle ADMIN | 1. GET /login 2. Saisir les identifiants admin 3. Valider | Connexion réussie, redirection vers /admin/dashboard | Connexion réussie, dashboard admin avec métriques chargé | PASS |
| CR-ADMIN-02 | Lister tous les utilisateurs | Admin connecté | 1. Accéder à la section Utilisateurs du dashboard admin | Liste complète des utilisateurs (tous rôles confondus) | Utilisateurs listés avec nom, email, rôle | PASS |
| CR-SEC-01 | Rate limiting sur /login | Application démarrée, ThrottlerModule configuré (5 req/60s) | 1. Envoyer 6 requêtes POST /api/auth/login en < 60 secondes | HTTP 429 Too Many Requests sur la 6ème requête | HTTP 429 reçu sur la 6ème requête, header Retry-After présent | PASS |
| CR-SEC-02 | Headers HTTP sécurisés (Helmet) | Application démarrée | 1. Envoyer GET /api 2. Inspecter les headers de la réponse | Présence de X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection | Headers de sécurité présents dans chaque réponse API | PASS |
| CR-SEC-03 | Injection SQL — ValidationPipe | Application démarrée | 1. Envoyer POST /api/auth/login avec email = "' OR 1=1 --" 2. Observer la réponse | HTTP 400 Bad Request (validation DTO échoue) ou HTTP 401 (mauvais identifiants) | HTTP 401 Unauthorized — validation bloquée, aucune fuite de données | PASS |
| CR-PERF-01 | Temps de réponse API login < 500ms | Application démarrée, base de données opérationnelle | 1. Envoyer POST /api/auth/login via curl avec timing 2. Mesurer le temps de réponse | Réponse en < 500ms (hors latence réseau locale) | Temps de réponse mesuré : ~120ms (incluant hash bcrypt) | PASS |

# 3. Conclusion

19 scénarios sur 20 passent avec succès. 1 anomalie identifiée (CR-AUTH-05) : à l'expiration du token JWT, l'application ne redirige pas automatiquement l'utilisateur vers /login. L'utilisateur voit une erreur réseau générique au lieu d'un message clair "Session expirée". Cette anomalie a été enregistrée sous l'identifiant BUG-07 dans le plan de correction des bogues (compétence C2.3.2) et sera corrigée dans la version v1.1.0 par l'ajout d'un intercepteur Axios global gérant les réponses HTTP 401.

Date d'exécution : Juillet 2026 — Testeur : Rawan Atoui