YBUDDY

Plan de Correction des Bogues

Compétence C2.3.2 — BLOC 2 RNCP

Analyse des anomalies et plan de traitement

Rawan Atoui — M2 Expert en Développement Logiciel — Juillet 2026

# 1. Méthodologie de détection

La détection des bogues sur Ybuddy s'appuie sur plusieurs canaux complémentaires :

•  Tests unitaires Jest — 20 tests automatisés détectant les régressions sur le module Auth

•  Cahier de recettes — 19 scénarios fonctionnels exécutés manuellement

•  Logs NestJS — traçabilité des erreurs runtime en développement

•  Console navigateur — détection des erreurs frontend (réseau, état)

•  Pipeline CI GitHub Actions — exécuté à chaque push sur main

# 2. Classification des bogues

| Priorité | Définition | Délai de correction |
| --- | --- | --- |
| P1 — Critique | Bloque le fonctionnement de l'application (impossible de se connecter, crash serveur) | < 24h |
| P2 — Majeur | Fonctionnalité principale dégradée mais contournement possible | < 3 jours |
| P3 — Mineur | Anomalie cosmétique ou cas limite peu probable | < 1 semaine |

# 3. Bogues détectés et corrigés

## 3.1 Bogues corrigés lors du développement

| ID | Description | Priorité | Cause | Correction | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Backend ne démarre pas — "Data truncated for column slug" | P1 | Utilisateurs existants avec slug NULL, TypeORM tentait d'appliquer NOT NULL | Mise à jour des slugs NULL en base + ajout videoUrl/instructions via ALTER TABLE | CORRIGÉ |
| BUG-02 | Mot de passe admin non fonctionnel après reset via PowerShell | P1 | Les $ du hash bcrypt étaient échappés par le shell PowerShell, corrompant le hash | Reset via script Node.js avec paramètres préparés MySQL (pas d'interpolation shell) | CORRIGÉ |
| BUG-03 | Seed exercices : "Unknown column videoUrl in INSERT" | P2 | Colonnes videoUrl/instructions non créées en base (TypeORM synchronize non exécuté) | ALTER TABLE manuel pour ajouter les colonnes avant le seed | CORRIGÉ |
| BUG-04 | Seed échoue après 472 pages (ECONNRESET) | P2 | L'API renvoie des millions d'exercices, connexion coupée par rate limit après trop de requêtes | Limitation à MAX_PAGES = 2 (200 exercices), ajout retry × 3 avec backoff | CORRIGÉ |
| BUG-05 | CORS bloquait les requêtes frontend → backend | P2 | CORS non configuré, bloquant toutes les requêtes cross-origin | app.enableCors() avec FRONTEND_URL depuis .env | CORRIGÉ |
| BUG-06 | Login page se réinitialise sans message d'erreur | P3 | Backend non démarré (Docker éteint), erreur réseau silencieuse | Démarrage Docker + diagnostic de la connexion DB au lancement | CORRIGÉ |

## 3.2 Points d'amélioration identifiés

| ID | Description | Priorité | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- |
| AME-01 | Absence de tests d'intégration (uniquement tests unitaires) | P2 | Ajouter des tests e2e avec @nestjs/testing + une base MariaDB de test en CI |
| AME-02 | Pas de pagination côté API pour les exercices | P3 | Implémenter cursor-based pagination sur GET /api/exercises |
| AME-03 | Messages d'erreur génériques côté frontend | P3 | Afficher les messages d'erreur retournés par l'API (err.response.data.message) |
| AME-04 | Pas de tests frontend (composants React) | P3 | Ajouter Vitest + React Testing Library sur les composants critiques (LoginPage, RegisterPage, ProgramBuilderPage) |

## 3.3 Bogue détecté en phase de recette (non encore corrigé)

| ID | Scénario | Description | Priorité | Cause racine | Correction planifiée | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-07 | CR-AUTH-05 | Token JWT expiré : pas de redirection automatique vers /login — l'utilisateur voit une erreur réseau générique | P2 | Absence d'intercepteur Axios global capturant les réponses HTTP 401 et déclenchant un logout + redirect | Ajouter un intercepteur Axios (axiosInstance.interceptors.response) qui, sur 401, efface le token localStorage, dispatch un logout Redux/Context, et redirige vers /login avec le message "Session expirée" | EN COURS — v1.1.0 |

# 4. Processus de correction

1.  Détection — via tests unitaires, cahier de recettes (CR-AUTH-05), ou remontée utilisateur

2.  Qualification — priorité P1/P2/P3 assignée

3.  Analyse — identification de la cause racine

4.  Correction — développement du fix sur branche dédiée fix/BUG-XX

5.  Validation — scénario de recette CR-AUTH-05 rejoué + tests unitaires

6.  Intégration — Pull Request vers main, CI doit passer

7.  Clôture — mise à jour du présent plan

# 5. Bilan

6 bogues détectés et corrigés en phase de développement. 1 anomalie détectée lors de la phase de recette (BUG-07 — CR-AUTH-05 : gestion token expiré) en cours de correction pour la v1.1.0. 4 points d'amélioration identifiés pour les prochaines versions.